Apstiprināts 

2018.gada 28.jūnija

 iepirkuma komisijas sēdē 

protokols Nr.3
Atklāta konkursa
Kontu reģistra datu atlases un apstrādes sistēma
identifikācijas Nr.LRP 2018/17
nolikums
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma procedūras veids. Atklāts konkurss (turpmāk – konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – Likums). 

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti.
	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Republikas Prokuratūra (turpmāk – Prokuratūra)

	Adrese
	Kalpaka bulvārī 6 Rīgā LV-1801

	NMR numurs 
	90000022859

	Iepirkuma kontaktpersona 
	Līva Grinfelde

	Kontaktpersonas tālruņa numurs un e – pasta adrese
	67044551
Iepirkumi@lrp.gov.lv

	Prokuratūras mājas lapa
	www.prokuratura.gov.lv

	Prokuratūras darba laiks
	8.30-17.00


1.3. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: iepirkuma komisija organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
1.4. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

1.4.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 19.jūlija plkst.10.00 elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot sistēmā noteiktās pretendenta izvēles iespējas.
1.4.2. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā. Finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā. 

1.5. Nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņa

1.5.1. Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju un ieinteresēto piegādātāju notiek elektroniski.
1.5.2. Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties ar konkursa nolikumu (turpmāk – nolikums) uz vietas Rīgā Kalpaka bulvārī 6, 114.kabinetā, sākot ar konkursa izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz trīs darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
1.5.3. Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam Prokuratūras mājas lapā (pircēja profilā) sadaļā Iepirkumi un e‑konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, kur tiek ievietota arī papildinformācija par iepirkumu, tajā skaitā – iespējamo pretendentu iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes.
1.5.4. Ja ieinteresētais piegādātājs rakstiski laikus ir pieprasījis papildu informāciju par nolikumā iekļautajām prasībām, tad iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju iepirkuma komisija sniedz iespējamam pretendentam, kas to ir pieprasījis, un vienlaikus ievieto šo informāciju Prokuratūras mājas lapā un e-konkursu apakšsistēmā.
1.5.5. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus nolikumā, tad informācija par grozījumiem tiek ievietota Prokuratūras mājas lapā ne vēlāk kā dienu pēc paziņojuma par grozījumiem iesniegšanas Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.6. Iepirkuma komisija jebkurā brīdī ir tiesīga pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
2.1. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 72200000-7 Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi.
2.2. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: iepirkuma ietvaros izstrādāt jaunu informācijas sistēmu Kontu reģistra datu apstrādei (turpmāk - Sistēma) saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
2.3. Integrācija jānodrošina atbilstoši XSD shēmai: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/dokumenti/getaccountregister.xsd 

(papildus informācija - https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-kontu-registra-lietotajiem).

2.4. Sistēmas izstrādes laikā Kontroles dienests panāks vienošanos ar Kontu reģistra turētāju – VID par Kontu reģistra testa bāzes vai citas līdzvērtīgas bāzes izmantošanu testa mērķiem.
2.5. Iepirkuma paredzamā līgumcena: 140 000 euro bez PVN., t.sk., 45 000 euro Sistēmas izstrādei.
2.6. Līguma izpildes vieta: Rīgā, Raiņa bulvārī 15. 
2.7. Līguma darbības termiņš: līgums tiks noslēgts uz 36 mēnešiem. Sistēmas izstrādes termiņš – 2018.gada 1.decembris. 
2.8. Izpildītājs iepirkuma līguma ietvaros nodrošina konkursa nolikuma 2.pielikuma 1.tabulā, 2.tabulā un 3.tabulā noteikto pasūtītāja prasību izpildi. Kopējā iepirkuma līguma darbības laikā izpildīto darbu un sniegto pakalpojumu vērtība nepārsniedz iepirkuma paredzamo līgumcenu. 
2.9. Kontroles dienests iepirkuma līgumu ar izpildītāju noslēgs atbilstoši konkursa nolikuma 7.pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem.

Definīcijas un saīsinājumi

	Termins
	Skaidrojums

	VID
	Valsts ieņēmumu dienests

	FP
	Fiziskas personas

	JP
	Juridiskas personas

	Konts
	Kredītiestādē, krājaizdevu sabiedrībā vai maksājumu pakalpojumu sniedzējā atvērts konts

	Sistēma
	Kontu reģistra datu atlases un apstrādes sistēma

	Dati
	Fiziskās personas, juridiskās personas vai konta dati, kuri izkārtoti noteiktā kārtībā


2.10. Saistītie dokumenti:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums (turpmāk – Likums);

Kontu reģistra likums;

MK 28.03.2017. noteikumi Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”;

Valsts informācijas sistēmu likums;

MK 28.07.2015. noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”;

MK 11.05.2005. noteikumi Nr. 764 “Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības”;

MK 24.01.2006. noteikumi Nr. 71 “Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība”.
2.11. Esošās situācijas apraksts.
Saskaņā ar Likumu Kontroles dienesta pienākums ir analizēt likuma subjektu ziņojumus, kā arī citā veidā iegūto informāciju, lai noteiktu, vai šī informācija var būt attiecināma uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu, vai citu ar to saistītu noziedzīgu nodarījumu. Ja Kontroles dienesta rīcībā esošā informācija rada pamatotas aizdomas, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, tad Kontroles dienests sniedz izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, ko var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma atklāšanai, novēršanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.

Lai saņemto likuma subjektu ziņojumu analīze tiktu veikta pilnvērtīgi, nepieciešams veikt datu salīdzināšanu un bagātināšanu no ārējiem datu resursiem. 
Saskaņā ar Likuma 54.pantu visām valsts un pašvaldību institūcijām ir pienākums sniegt informāciju Kontroles dienestam tā funkciju veikšanai pieprasīto informāciju norādītajā apjomā. Pieprasījumu izpildes kārtību nosaka 22.12.2008. MK noteikumi Nr. 1092. 

Savukārt piekļūšanu Kontu reģistrā (Kontu reģistra likuma izpratnē) iekļautajiem datiem tiek nodrošināta saskaņā ar 28.03.2017. MK noteikumu Nr.186 „Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju” 22.punktu - “[..] izmantojot tīmekļa pakalpes, ievērojot XML shēmas struktūru.”
Lai nodrošinātu datu iegūšanu no Kontu reģistra, Kontroles dienestā nepieciešams izstrādāt Kontu reģistra datu atlases un apstrādes sistēmu (turpmāk – Sistēma). Sistēmā tiks izmantots VID informācijas sistēmu savietotājs, kas paredz autentifikāciju ar autentifikācijas sertifikātu palīdzību. Datu atlasei atsevišķos gadījumos būs nepieciešams izsaukt asinhrono servisu, kas paredz šādu procesu: tiek nosūtīts pieprasījums, pieprasītājs saņem t.s. atzvanu, kas satur informāciju par sagatavoto atbildi, pēc kā pieprasītājs pieprasa jau pašu atbildi (pretēji tam, ka sinhrona servisa gadījumā tiek nosūtīts pieprasījums un pieprasītājs uzreiz saņem atbildi). Sistēmai jānodrošina funkcionalitāte atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
2.12. Iepirkuma līgums tiks noslēgts atbilstoši nolikuma ___.pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem.
3. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANAI UN IESNIEGŠANAI
3.1. Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs (skaidrojumu sk. vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883). 
3.2. Piedāvājuma elektroniskai iesniegšanai pretendents reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā (reģistrācijas informāciju sk. šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE). 
3.3. Piedāvājumu var iesniegt, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
3.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Pretendenta piedāvājums sastāv no pieteikuma dalībai iepirkumā, pretendenta atbilstību apliecinošiem dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.

3.5. Pieteikumu dalībai sagatavo, aizpildot konkursa nolikuma 1.pielikuma veidlapu ,,Pretendenta pieteikums” un norādot tajā pasūtītāja noteikto informāciju.  

3.6. Tehnisko piedāvājumu sagatavo, aizpildot nolikuma 2.pielikuma veidlapas „Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums” sadaļu “Pretendenta tehniskais piedāvājums” atbilstoši pasūtītāja prasībām un pievienojot piedāvājumam pasūtītāja noteiktos dokumentus. Tehniskās specifikācijas 4.tabulā: Darbietilpība pretendents norāda stundu skaitu katram darba veidam. Pretendents tehniskās specifikācijas 5.tabulā veic Viena darba vidējās cenas C2 aprēķinus saskaņā ar paraugu (pretendents izdzēš 5.tabulā veikto aprēķinu, ierakstot tajā savu). Viena darba vidējā cena tiks izmantota tikai piedāvājumu vērtēšanā.
3.7. Finanšu piedāvājumu sagatavo, aizpildot nolikuma 3.pielikuma veidlapu ,,Finanšu piedāvājums”. Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām jābūt izteiktām euro divas zīmes aiz komata. Piedāvātā cena ir nemainīga visā līguma darbības laikā un tajā ietvertas visas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas un visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām. 
3.8. Piedāvājuma dokumenti saskaņā ar e‑konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Piedāvājumu pretendents paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir nostiprinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad pretendents pievieno paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.
3.9. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu, tad pretendents ne vēlāk kā 15 minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai iesniedz elektronisko atslēgu ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
3.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība, un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums ir šifrēts, tad pretendentam noteiktajā laikā - ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas - jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
3.11. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem ir svešvalodā, tad jāpievieno tulkojums latviešu valodā, jāapliecina dokumenta tulkojuma pareizība; tulkam tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta jānoformē apliecinājuma uzraksts valsts valodā ar lielajiem burtiem “TULKOJUMS PAREIZS”; jānorāda tulka vārds, uzvārds un personas kods; jābūt tulka parakstam; jānorāda apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datums. 

3.12. Dokumenta kopijas apliecinājuma uzrakstā jānorāda „KOPIJA PAREIZA”, jānorāda apliecinātājas amatpersonas pilns amata nosaukums, ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu, jābūt personiskam parakstam un tā atšifrējumam, jānorāda apliecinājuma vietas nosaukums un apliecinājuma datums. 

3.13. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu.
4. PRETENDENTIEM NOTEIKTĀS PRASĪBAS
4.1. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: Pretendents var būt jebkurš komersants, kas ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Atbilstības apliecināšanai ārvalstu kandidāts iesniedz: komercdarbību reģistrējošas institūcijas ārvalstī, kur pretendents reģistrēts, izdotas un spēkā esošas reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju.
4.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

4.2.1. Pretendenta gada minimālais finanšu apgrozījums nav mazāks par EUR 280 000.  Atbilstības apliecināšanai pretendents iesniedz: apliecinājumu par savu kopējo neto apgrozījumu iepriekšējos trijos pārskata gados, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku (turpmāk – iepriekšējie trīs gadi). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad pretendents iesniedz apliecinājumu par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu iepriekšējos trīs gados. 
4.2.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt, lai piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi Atbilstības apliecināšanai pretendents iesniedz: personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību līguma izpildei, kurā norādīti resursi, kuri tiks nodoti pretendentam iepirkuma līguma izpildei.
4.2.3. Piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 
4.2.4. Piegādātājs, kas pamatotu iemeslu dēļ nespēj iesniegt pasūtītājam pieprasītos dokumentus, ir tiesīgs apliecināt savu saimniecisko un finansiālo stāvokli ar citiem dokumentiem, ja iepirkuma komisija uzskata tos par piemērotiem.
4.3. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
4.3.1. Pretendents nolikuma 1.pielikuma 4.punktā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu (Likuma 63.panta trešās daļas izpratnē) sniedzamo pakalpojumu vērtību. 

4.3.2. Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā ir realizējis vismaz vienu projektu, kura ietvaros izstrādāta un produkcijas vidē ieviesta informācijas sistēma vismaz 50 000 euro vērtībā vai informācijas sistēmā ir realizējis integrāciju ar Kontu reģistru. Informācijas sistēmā reģistrēto lietotāju skaits nav mazāks par 35. Atbilstības apliecināšanai pretendents iesniedz aizpildītu nolikuma 4.pielikuma veidlapu un norāda tajā pasūtītāja noteikto informāciju.
4.3.3. Pretendents var iesniegt (nodemonstrēt) veidojamās sistēmas prototipu, kas ļautu pārliecināties par pretendenta spēju izveidot vajadzīgo sistēmu Kontroles dienestam. Par veidojamās informācijas sistēmas demonstrēšanu tiek piešķirti papildu punkti (skat. 2.tabulu). Demonstrēšanas laiku nosaka pasūtītājs, vienojoties ar pretendentu.
4.4. Prasības pretendenta speciālistu izglītībai, profesionālajai kvalifikācijai un pieredzei:
4.4.1. Pretendents līguma izpildē nodrošina speciālistus, kuru izglītība, kvalifikācija un pieredze atbilst 1.tabulā noteiktajām prasībām. 
1.tabula

	Nr.

 p.k.
	Pretendenta speciālistiem noteiktās prasības 

	1.
	Projekta vadītājs

	1.1.
	Augstākā izglītība atbilstoši LKI 6. līmenim ar kvalifikāciju IT projektu vadībā vai 

augstākā izglītība atbilstoši LKI 6. līmenim datorzinātnēs, inženierzinātnēs, vadības zinībās, dabaszinātnēs, matemātikā.

	1.2.
	Speciālists iepriekšējos trīs gados ir vadījis vismaz divus IS izstrādes projektus, kuri ir pabeigti un atrodas produkcijas vidē, vai viņam ir Projektu vadības sertifikāts iteratīvā projektu vadības metodikā Agile (PMI Agile, SCRUM Master vai ekvivalents).

	1.3.
	Speciālists komunicē latviešu valodā. Ja speciālistam latviešu valoda nav dzimtā valoda, tad speciālists iesniedz LR IZM Valsts izglītības satura centra izsniegtu apliecību par C līmeņa 2.pakāpes latviešu valodas zināšanām.  

	2. 
	Vadošais IT biznesa analītiķis

	2.1. 
	1) Augstākā izglītība atbilstoši LKI 6. līmenim ar kvalifikāciju IT sistēmanalītiķis vai IT biznesa analītiķis

vai 

Augstākā izglītība atbilstoši LKI 6.līmenim datorzinātnēs, inženierzinātnēs, vadības zinībās, dabaszinātnēs vai matemātikā 

un

2) piedalījies analītiķa lomā vai šajā tabulā minēto jebkura speciālista lomā informācijas sistēmu integrācijas projektā, kur integrētas Valsts nozīmes informācijas sistēmas 
vai projektā, kurā analizētas finanšu informācijas sistēmas (lomas tās pašas),
vai ir sertifikāts, kas apliecina IT biznesa analītiķa vai IT sistēmanalītiķa kvalifikāciju (piemēram, CBAP vai ekvivalents).

	2.2.
	Speciālists komunicē latviešu valodā. Ja speciālistam latviešu valoda nav dzimtā valoda, tad speciālists iesniedz LR IZM Valsts izglītības satura centra izsniegtu apliecību par C līmeņa 2.pakāpes latviešu valodas zināšanām.   

	3.
	Programmēšanas vides un datubāzu speciālists 

	3.1.
	Augstākā izglītība atbilstoši LKI 6. līmenim datorzinātnēs, inženierzinātnēs, vadības zinībās, dabaszinātnēs vai matemātikā.

	3.2.
	Speciālists komunicē latviešu valodā vai pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgajā nozarē kompetentu tulku.

	4.
	Vadošais testētājs

	4.1
	Augstākā izglītība atbilstoši LKI 6. līmenim datorzinātnēs, inženierzinātnēs, vadības zinībās, dabaszinātnēs vai matemātikā.

	4.2
	Ir sertifikāts, kas apliecina zināšanas programmatūras testēšanas jomā (piemēram, Software Testing Qualification Board (ISTQB) Certified Tester Foundation Level, vai ekvivalents sertifikāts) 

	4.3
	Speciālists komunicē latviešu valodā vai pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgajā nozarē kompetentu tulku.

	5.
	Informācijas sistēmas drošības eksperts

	5.1.
	Augstākā izglītība atbilstoši LKI 6. līmenim datorzinībās, inženierzinātnēs, vadības zinībās, dabaszinātnēs vai matemātikā.

	5.2.
	Ir sertifikāts, kas apliecina zināšanas drošības vadības un pārvaldības jautājumos, stratēģijas pārvaldības jautājumos (piemēram, CISSP, CISM vai ekvivalents)

	5.3.
	Speciālists komunicē latviešu valodā vai pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgajā nozarē kompetentu tulku. 


4.4.2. Viens speciālists var tikt piedāvāts ne vairāk kā vienā lomā.

4.4.3. Atbilstības apliecināšanai pretendents par katru speciālistu iesniedz aizpildītu nolikuma 5.pielikuma veidlapu, kurā norāda 1.tabulā noteikto prasību izpildi. Veidlapai pretendents pievieno atbilstību apliecinošo dokumentu kopijas. 

4.4.4. Pretendents iesniedz aizpildītu nolikuma 6.pielikuma veidlapu, kurā norāda līguma izpildei piedāvātos speciālistus (sarakstu). 
4.5. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālām iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Atbilstības apliecināšanai pretendents iesniedz šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
4.6. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu piedāvājumu, visi kopā uzskatāmi par vienu pretendentu, tādējādi pretendentiem noteiktās prasības ir jāizpilda visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, izņemot nolikuma 4.1.punktā noteikto, kas ir jāizpilda katram piegādātāju apvienības dalībniekam. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, tad:
4.6.1. piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Pretendents iesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka konkrētās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju, piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē un atbildības sadalījumu;
4.6.2. jāiesniedz piegādātāju apvienības apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā iepirkumā, tad 10 darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem (par to rakstiski informējot pasūtītāju), vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu un vienu tā eksemplāru (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam.
4.7. Informācija pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu: Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atbilstības prasībām (Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu).
4.7.1. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, kas tas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pretendentiem, tas iesniedz šo dokumentu (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, tā standarta veidlapu nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7), kas ir pieejams aizpildīšanai word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē https://www.iub.gov.lv/node/587. 
4.7.2. Pretendents iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
4.7.3. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

5.1. Iepirkuma komisija jebkurā brīdī ir tiesīga pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju iesniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 
5.3. Komisija pārbauda, vērtē un izvēlas piedāvājumu konkursa nolikuma 5.4.-.punktos noteiktajā kārtībā. 
5.4. Iepirkuma komisija nevērtē tālāk piedāvājumu, ja pretendents:
5.4.1. nav reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

5.4.2. piedāvājumā nav ietvēris visus nolikuma 3.4.punktā noteiktos dokumentus; 

5.4.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju.

5.5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši konkursa nolikuma 3.punkta prasībām. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam uzrādīt jebkura iesniegtā dokumenta atvasinājuma oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju. 
5.6. Komisija pārbauda pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai, t.i., pasūtītāja minimālajām prasībām. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai, tad iepirkuma komisija tālāk piedāvājumu nevērtē

5.7. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Par kļūdu labojumu un laboto summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos aritmētisko kļūdu labojumus. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības prasīt pretendentam izskaidrot finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju. Ja pretendents finanšu piedāvājumā nav ierakstījis savu piedāvāto cenu vai ir norādījis savus nosacījumus piedāvātajai cenai, tad iepirkuma komisija piedāvājumu tālāk nevērtē. Pretendents nav tiesīgs veikt jebkādas izmaiņas pasūtītāja noteiktajā veidlapā.
5.8. Kritērijs piedāvājumu izvēlei: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. No atbilstošiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem un piešķiramo punktu skaita aprēķinu formulām: 
2.tabula

	Nr.

p.k.
	Punktu piešķiršanas aprēķins

	
	Vērtēšanas kritērijs un apzīmējums
	Maksimālais novērtējums punktos
	Punktu skaita aprēķins 



	1.
	Cena par sistēmas izstrādi C1
	40
	C1 = (C1zem : C1vērt) x 40, kur:
C1zem = zemākā piedāvātā cena 
C1vērt = vērtējamā piedāvātā cena 

	2.
	Viena darba vidējā cena C2
	30
	C2 = (C2zem : C2vērt) x 30, kur:
C2zem = zemākā piedāvātā cena 

C2vērt = vērtējamā piedāvātā cena

	3.
	Cena par sistēmas uzturēšanu trīs mēnešos C3
	 20
	C3 = (C3zem : C3vērt) x 20, kur:
C3zem = zemākā piedāvātā cena 

C3vērt = vērtējamā piedāvātā cena

	4.
	Veidojamās sistēmas prototipa demonstrēšana D:
	-

	4.1. 
	Sistēmas prototips realizēts kā tīmekļa pielietojums ar piekļuvi no interneta pārlūka: 
	1
	-

	4.2. 
	Sistēmas prototipa integrēta lietotāja saskarne demonstrē vairāku datu avotu komunikācijas:
	-

	4.2.1. 
	datu meklēšana
	1
	-

	4.2.2. 
	datu attēlošana
	1
	-

	4.2.3. 
	datu saglabāšana
	1
	-

	4.3. 
	Sistēmas prototipa funkcionalitāte demonstrē centralizētas administrēšanas iespējas:
	-

	4.3.1. 
	lietotāju vadība
	1
	-

	4.3.2. 
	piekļuves tiesību vadība
	1
	-

	4.3.3. . 
	auditācijas pierakstu vadība
	1
	-

	4.3.4. 
	datu avotu parametru vadība
	1
	

	4.3.5. 
	jaunu datu avotu pievienošana
	2
	

	
	Kopā
	100
	


5.9. Kopējais punktu skaits piedāvājumam tika aprēķināts pēc formulas P=C1+C2+C3+D. Piešķirto punktu skaits tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata.
5.10. Iepirkuma komisija par saimnieciski visizdevīgāko izvēlas piedāvājumu, kuram piešķirto punktu skaits ir lielākais. Ja vairākiem piedāvājumiem piešķirto punktu skaits ir vienāds, tad iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kurā piedāvātā cena (C1) ir viszemākā.
5.11. Ja iepirkuma komisijai piedāvājums (C1 vai C3) šķiet nepamatoti lēts, tad tā saskaņā ar Likuma 53.pantu pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām. Saskaņā ar Likuma 53.panta trešo daļu iepirkuma komisija, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Ja pretendenta sniegtie skaidrojumi nepamato piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni, tad iepirkuma komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu. Ja pretendents noteiktajā termiņā skaidrojumu neiesniedz vai neierodas uz konsultācijām, tad iepirkuma komisija tālāk piedāvājumu nevērtē.
5.12. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas konkursa nolikumā, tad iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.

5.13. Pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam vērtēšanas kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

 
5.13.1. Likuma 42.panta noteiktajā kārtībā pārbauda pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, ievērojot Likuma 43.panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas normas. Atkarībā no pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaudes rezultātiem iepirkuma komisija pieņem lēmumu Likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā.
5.13.2. Pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām:

5.13.2.1. Par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā reģistra iestādē. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam iepirkuma komisija pārbauda kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja iepirkuma komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai citiem avotiem, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņas vai citus dokumentus par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 
5.13.2.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tad tā rakstiski pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, vai iesniedz trūkstošo dokumentu. Iepirkuma komisija nosaka samērīgu termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai. Ja pretendents nav iesniedzis pieprasīto informāciju atbilstoši iepirkuma komisijas prasībām, tad iepirkuma komisija vērtē piedāvājumu pēc tās rīcībā esošās informācijas.
5.13.2.3. Ja pretendents neatbilst nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām, tad iepirkuma komisija tālāk piedāvājumu nevērtē un izvēlas cita pretendenta piedāvājumu, kuram piešķirto punktu skaits ir lielākais.  
5.14. Pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa pasūtītājs slēdz līgumu, pamatojoties uz nolikumam pievienoto līguma projektu. Līguma noteikumi var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā ar nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem. 

5.15. Ja izraudzītais pretendents pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, tad iepirkuma komisija piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauc iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
5.16. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
5.17. Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas visi līguma izpildē iesaistītie pretendenta speciālisti paraksta apliecinājumu par fizisko personu datu nelikumīgu neizpaušanu, par līguma izpildes gaitā iegūtās informācijas neizpaušanu un par to, ka ir brīdināti par atbildību saskaņā ar Krimināllikuma 304.pantu.

5.18. Pirms iepirkuma līguma izpildes uzsākšanas pretendents pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniedz:
5.18.1. pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plāno iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;
5.18.2. personas, uz kuru finanšu spējām pretendents balstās, apliecinājumu, ka uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.
5.19. Iepirkuma komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus (vienā dienā) elektroniski informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, norādot:

5.19.1. uzvarējušā pretendenta nosaukumu; 
5.19.2. noraidītajiem pretendentiem - to noraidīšanas iemeslus; 
5.19.3. pretendentiem, kuri iesnieguši atbilstošus piedāvājumus - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
5.19.4. termiņu, kādā pretendents, ievērojot Likuma 68.panta otrās daļas 1.un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
Pielikumā:

1.pielikums – „Pretendenta pieteikums”;

2.pielikums – „Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums”;

3.pielikums – “Finanšu piedāvājums”;

4.pielikums – „Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas”;
5.pielikums – „Pretendenta speciālistu izglītība un kvalifikācija”;

6.pielikums – „Pretendenta speciālistu saraksts”;

7.pielikums – Līguma projekts.

Atklāta konkursa 
Nr.LRP 2018/17 nolikuma

 1.pielikums

PRETENdENTA Pieteikums 

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________________

Reģistrācijas datums: ___.___._______. Reģistrācijas numurs:___________________________

Juridiskā adrese: _______________________________________________________________

Pasta adrese: _______________________________________ Tālrunis:____________________

E-pasts: ________________________Mājas lapa:_____________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats: _____________________________________________

Kontaktpersonas tālrunis:__________________ E-pasts:________________________________

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats: _______________________________________

Iesniedzam savu piedāvājumu atklātajā konkursā „ Kontu reģistra datu atlases un apstrādes sistēma”, iepirkuma identifikācija Nr.LRP 2018/17 un apliecinām, ka:
1. piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa;

2. piekrītam konkursa nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem;
3. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīsim iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
4. apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļa ir: 
	Nr.

p.k.
	Apakšuzņēmēja

 nosaukums un 

reģistrācijas Nr.
	Apjoms (%) un aprakstu, ja attiecīgajam apakšuzņēmējam nododamā pakalpojuma vērtība ir 10% vai lielāka no kopējās iepirkuma līguma vērtības
	Apakšuzņēmējam nododamās pakalpojuma līguma daļas apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


	_________________________________

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)
	_______________________

(Personiskais paraksts)
	________________________

(Paraksta atšifrējums)

	
	
	________________________

(Vieta un datums)


Atklāta konkursa 
Nr.LRP 2018/17 nolikuma

 2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1.tabula: Sistēmas izstrāde
	Nr.

p.k.
	Funkcionālās prasības
	Tehniskais piedāvājums

	1.
	Vispārīgās prasības

	1.1
	Savietojamība: Sistēma ir savietojama ar Windows operētājsistēmu (Windows 7 vai jaunāku).
	Norāda, vai nodrošina

	1.2
	Sistēmas paplašināšanas iespēja: Sistēmai ir jābūt būvētai tā, lai izmantojot interneta pārlūku, ir iespēja nākotnē veidot jaunus moduļus, kas nodrošinātu pieslēgšanos un datu ieguvi no citiem ārējiem datu avotiem, piemēram, Uzņēmuma reģistra, CSDD u.tml.

Ja tiek pievienoti jauni meklēšanas datu avoti, tad meklēšanas parametru ievade tiek veikta tikai vienu reizi.

Sistēmas paplašināšanas iespēju nodrošināšanai, sistēmas arhitektūra jāveido pēc šādiem principiem:

1. sistēma nodrošina vienotu un kopēju datu savākšanas un izmantošanas lietotāja saskarni;

2. sistēma nodrošina vienotu datu avotu administrēšanas un izmantošanas monitoringa iespējas;

3. datu avotu komunikācijas un datu apmaiņas realizācijām jābūt neatkarīgām vienai no otras. Jaunu datu avota realizācijas moduļu pievienošanai un konfigurēšanai jānorit pēc iespējas administrēšanas līdzekļiem ar minimālu moduļu izstrādātāju atbalstu.
	Norāda, vai nodrošina

	1.3
	Infrastruktūras ierobežojumi un licenču prasības:

Sistēmas serveris strādā Proxmox virtualizācijas vidē vai izstrādātājs veic vietnes darbību nodrošinošo programmu un\vai licences piegādi vismaz piecu gadu lietošanas periodam, t.sk., administratora apmācību uzturēšanā.
	Norāda, vai nodrošina

	1.4
	Sistēmas servera daļas konfigurācijas rādītāji ir atsevišķā konfigurācijas failā administratoram ērti labojamā veidā vai atsevišķa administratora sadaļa sistēmā 
	Norāda, vai nodrošina

	1.5.
	Sadarbība ar iesaistītajām ārējām iestādēm: 

1) Sistēmas darbībai nodrošināt VID informācijas sistēmu savietotāja izmantošanu;

2) Nodrošināt autentifikāciju Sistēmā ar autentifikācijas sertifikāta palīdzību.
	Norāda, vai nodrošina

	2.
	Prasības Sistēmas izstrādes procesam:

 Sistēmas izstrādes gaitā piemērot līgumu izpildei adaptēto Agile SCRUM metodiku. Tehniskajā piedāvājumā pretendents apraksta Sistēmas izstrādes posmus un galvenos veicamos darbus katrā posmā, ieskaitot pasūtītāja iesaisti.
	Norāda, vai nodrošina un pievieno aprakstu

	3.
	Sistēmas darbības vide:

Nodrošināt datu pieprasīšanu un atbildes apskatīšanu vienlaicīgi vismaz 35 darbiniekiem Sistēmā, kas darbojas Kontroles dienesta serverī
	Norāda, vai nodrošina

	4.
	Reģistrācija, autentifikācija un autorizācija

	4.1
	Sistēmas funkciju nodrošināšanai iestrādāt drošības sertifikātu
	Norāda, vai nodrošina

	4.2 
	Sistēmas darbības laikā veikt auditācijas pierakstus
	

	5.
	Datu pieprasījuma veidi: 

Nodrošināt iespēju Sistēmā veikt datu pieprasījumu, ievadot formas laukos gan pilnas, gan daļēji zināmas lauka vērtības (datu izgūšana sinhronu un asinhronu servisu režīmos).
	Norāda, vai nodrošina

	6.
	Sistēmas lietotāju kategorijas un to tiesības

	6.1
	Sistēmas administratora tiesības:
Izveidot lietotāju vārdus;

Piešķirt, uzturēt un anulēt tiesības lietotājiem;

Piekļūt auditācijas pierakstiem;
Labot un uzturēt klasifikatorus un to vērtības, kas tiek izmantotas datu pieprasījumos.
	Norāda, vai nodrošina

	6.2
	Sistēmas lietotāja tiesības:

Uzturēt savu profila informāciju, mainīt paroli;
Pieprasīt datus no Kontu reģistra, ierakstot tos Sistēmas lietotāja saskarnes formā; 

Caurskatīt saņemto informāciju; 

Izdrukāt saņemto informāciju;

Saglabāt failā saņemto informāciju (piemēram, pdf, doc, xls, xml vai txt  ) ;
	Norāda, vai nodrošina

	7.
	Sistēmā realizējami biznesa procesi un prasības

	7.1
	Nodrošināt Sistēmas logu sadalīšanu vairākās kartiņās, lai varētu aizpildīt un pieprasīt datus šādās sadaļās: 

7.1.1. LR Rezidenti FP - pieprasījums par Latvijas Republikas rezidentu - fizisku personu; 
7.1.2. LR Nerezidenti FP - pieprasījums par Latvijas Republikas nerezidentu - fizisku personu; 
7.1.3. LR Rezidenti JP - pieprasījums par Latvijas Republikas rezidentu - juridisku personu; 
7.1.4. LR Nerezidenti JP - pieprasījums par Latvijas Republikas nerezidentu – juridisku personu; 
7.1.5. Konta numurs - pieprasījums pēc kredītiestādē, krājaizdevu sabiedrībā vai maksājumu pakalpojumu sniedzējā atvērta konta numura;
	Norāda, vai nodrošina

	7.2
	Katrā no kartiņām paredzēt lauku ‘Pieprasījuma pamatojums’, kas atspoguļo vērtību no klasifikatora un ir nemainīgs visā sistēmā. 

Nodrošināt iespēju Sistēmā iestatījumos norādīt noklusēto vērtību. Lauks ir obligāti aizpildāms.
	Norāda, vai nodrošina

	7.3
	Katrā no kartiņām paredzēt lauku ‘Lietas numurs’, kurā ievada ar pieprasījumu saistītās analīzes lietas numuru. Lauks ir obligāti aizpildāms.
	Norāda, vai nodrošina

	7.4
	Katrā no kartiņām paredzēt divus laukus (Konta turētāja dati, Saistīto personu dati), kas var tikt ieslēgti vai atslēgti (check box) pēc nepieciešamības. Lauks ir obligāti aizpildāms.
	Norāda, vai nodrošina

	7.5
	Katram kartiņas meklēšanas laukam nodrošināt meklēšanu pēc precīzas vai daļēji precīzas vērtības atbilstības; piemēram, JP nosaukumam: vai ir precīza meklējamā vērtība vai daļēji atbilstoša meklēšanas vērtība. 

Sistēmā paredzēt iespēju iestatījumos norādīt noklusēto risinājumu.
	Norāda, vai nodrošina

	7.6
	Paredzēt iespēju pieprasīt noteiktas kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības vai maksājuma pakalpojuma sniedzēja atvērtos kontu datus, t.i., iekļaut kartiņās “Konta numurs” meklēšanas lauku ‘Iestādes reģistrācijas kods’.
	Norāda, vai nodrošina

	7.7
	Paredzēt iespēju pieprasīt datus atkarībā no Konta stāvokļa (piemēram, tikai Atvērtie konti). Kontu stāvokļa izvēlei izmantot klasifikatora vērtības.

Sistēmā paredzēt iespēju iestatījumos norādīt noklusēto vērtību.
	Norāda, vai nodrošina

	7.8
	Paredzēt iespēju pieprasīt datus par Kontiem, kuros izmaiņas veiktas pēc noteikta datuma. Nodrošināt iespēju lauka vērtību ievadīt gan manuāli, gan izvēlēties no kalendāra. 

Paredzēt iespēju Sistēmā iestatījumos norādīt noklusēto datumu.
	Norāda, vai nodrošina

	7.9
	Paredzēt Sistēmas lietotāja saskarnē ievadlauku loģisko kontroļu piemērošanu.
	Norāda, vai nodrošina

	7.10
	 Meklēšanas formā ievadīto datu dzēšana tiek veikta tikai pēc pogas “Attīrīt” nospiešanas (mērķis – izmantot iepriekš ievadītos meklēšanas kritērijus atkārtotai meklēšanai).
	Norāda, vai nodrošina

	7.11
	Nodrošināt Sistēmas paziņojumus latviešu valodā ar precīzu kļūdas vai paziņojuma aprakstu.
	Norāda, vai nodrošina

	8.
	Ievadīto datu kontrole:

Meklējamo datu ievadīšanas formas laukos nodrošināt automātisku datu pārbaudi, piemēram, sadaļā par LR Rezidentiem FP personas koda atbilstību algoritmam, datuma formātam.
	Norāda, vai nodrošina

	Nefunkcionālas prasības

	9.
	Uzturamība: 

Nodrošināt detalizētas un aktuālas Sistēmas dokumentācijas pieejamību, kas nepieciešama Sistēmas uzstādīšanai, konfigurēšanai, lietošanai un administrēšanai.
	Norāda, vai nodrošina

	10
	Dokumentācija:
Iesniegt Sistēmas dokumentāciju:

1) Sistēmas instalēšanas rokasgrāmatu (arī servera konfigurācijas plānu, ja tāds nepieciešams).
2) Programmatūras projektējuma aprakstu.
3) Sistēmas lietotāja rokasgrāmatu.
4) Sistēmas administratora rokasgrāmatu.
5) Testēšanas plānu akcepttestiem.
	Norāda, vai nodrošina

	11.
	Garantijas atbalsts: 

Pēc Sistēmas izstrādes un nodošanas pasūtītājam nodrošināt Sistēmas garantijas atbalstu 12 mēnešus, skaitot no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. 

Garantijas laikā nodrošināt:

1) testa scenāriju piegādi Sistēmā identificēto kļūdu un nepilnību labošanai;

2) aktuālas dokumentācijas uzturēšanu Sistēmā.
	Norāda, vai nodrošina

	12.
	Lietotāju apmācība: 

Nodrošināt Kontroles dienesta administratora apmācību Sistēmas administrēšanai un divu lietotāju apmācību Sistēmas lietošanai
	Norāda, vai nodrošina

	13.
	Klātienes atbalsts:
Sistēmas ieviešanas ietvaros sniegt klātienes atbalstu pasūtītāja personālam atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam, bet ne vairāk kā 8 (astoņas) cilvēkstundas mēnesī.
	Norāda, vai nodrošina

	14.
	Akcepttestēšana: 

1) Veikt akcepttestēšanu, ietverot tajā gan funkcionālos, gan apjoma un veiktspējas testus.

2) Piegādāt akcepttestēšanas scenārijus, kas sagatavoti atbilstoši sistēmas programmatūras prasībām
	Norāda, vai nodrošina

	Organizatoriskās prasības

	14.
	Kalendārais plāns

	14.1
	Piecu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas sagatavot Sistēmas izstrādes plānu un 10.punktā noteiktās dokumentācijas iesniegšanas plānu un iesniegt saskaņošanai.
	Norāda, vai nodrošina


	14.2
	Pirms programmēšanas uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju pēc Agile metodiku Sistēmas izstrādes faktisko realizāciju.
	

	15.
	Atbilstība normatīvajiem aktiem: 

Nodrošināt izstrādātajai Sistēmai atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
	Norāda, vai nodrošina


	16.
	Drošības prasības

	16.1
	Nodrošināt Sistēmas administratoram tiesības vienīgajam piešķirt, mainīt un dzēst lietotāju tiesības un lietotāju vārdus.
	Norāda, vai nodrošina

	16.2
	Prasības Sistēmas administratoram un lietotāja paroles laukiem:
1) jānodrošina, ka sistēmas lietotāja paroles garums nav mazāks par deviņiem simboliem un satur vismaz vienu lielo latīņu alfabēta burtu, mazo latīņu alfabēta burtu, ciparu un speciālu simbolu;

2) paroles simboli paroles ievadīšanas brīdī nedrīkst tikt attēloti;

3) nav pieļaujama funkcionalitāte, kas atļautu Sistēmas lietotājam saglabāt savu paroli tā, lai tā turpmākajās pieslēgšanas reizēs nav jāievada;

4) Katram sistēmas lietotājam parole ir obligāti jāmaina ne vēlāk kā pēc 90 dienām. 

Ja 90 dienu laikā no paroles iestatīšanas vai maiņas brīža tā netiek mainīta, tad lietotāja konts ir jābloķē. Kontu atbloķēt drīkst tikai Sistēmas administrators;

5) veidojot jaunu paroli, Sistēmai jāveic pārbaude, vai parole nesakrīt ar piecām iepriekšējām parolēm;

6) pēc piecām secīgi ievadītām nepareizām parolēm lietotāja konts ir jābloķē.
	Norāda, vai nodrošina

	16.3
	Nodrošināt, ka Sistēmā nav iespējas mainīt auditācijas pierakstu saturu, ka tas ir pieejams tikai skata režīmā. Jebkurai Sistēmas piekļuvei ir jābūt izsekojamai līdz konkrētam Sistēmas lietotāja kontam vai interneta protokola (IP) adresei.
	Norāda, vai nodrošina

	16.4
	Nodrošināt šādu sistēmas administratora un lietotāja darbību auditēšanu:
1) datums un laiks, kad administrators vai sistēmas lietotājs pievienojies sistēmai; 
2) datums un laiks, kad administrators vai lietotājs izrakstījies no sistēmas;

3) datums, laiks, lietotāja vai administratora veiktā darbība un meklētās vērtības nosaukums; 

4) datums, laiks, un atrastās vērtības, ko lietotājs vai administrators ieguva Sistēmā meklēšanas rezultātā;

5) datums, laiks un administratora Sistēmā veiktās darbības: 

– lietotāju kontu izveidošana, lietotāju kontu administrēšana, lietotāju konta dzēšana u.c. administratora darbību ekrānformās auditāciju .
	Norāda, vai nodrošina

	16.5
	Nodrošināt Sistēmas auditācijas pierakstu uzglabāšanu ne mazāk kā 18 mēnešus pēc ieraksta izdarīšanas.
	Norāda, vai nodrošina

	17.
	Integrācija jānodrošina atbilstoši XSD shēmai: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/dokumenti/getaccountregister.xsd (papildus informācija - https://www.vid.gov.lv/lv/informacija-kontu-registra-lietotajiem)"
	Norāda, vai nodrošina

	18.
	Veidojamās sistēmas prototipa demonstrēšana
(papildu punktu piešķiršanai)
	Norāda, vai tiks demonstrēts


2.tabula: Citi darbi

	Nr.p.

k.
	Vispārējas pasūtītāja prasības
	Tehniskais piedāvājums

	1.
	Citu Sistēmas izmaiņu, kas var tikt identificēti Sistēmas ieviešanas un lietošanas laikā (Citi darbi) un kas ir attiecināmi uz Sistēmas uzlabošanu un attīstību, izstrādi un testēšanu izpildītājs veic pasūtītāja rakstiskiem pieprasījumiem, noformējot izmaiņu pieprasījumu atbilstoši līguma noteikumiem.
	Norāda, vai nodrošina

	2.
	Jebkura Citu darbu realizāciju izpildītājs veic, nosakot darbu izmaksas atbilstoši 4.tabulai Darbietilpība un izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītajai vienas cilvēkstundas cenai.
	Norāda, vai nodrošina


	Citi darbi 
	Izstrādes termiņš
	Tehniskais piedāvājums

	IP
	Citi darbi 
	Atbilstoši abu pušu vienošanās termiņam izmaiņu pieprasījumā
	Norāda, vai nodrošina


3.tabula:Uzturēšanas pakalpojumi
	Nr.

p. k.
	Prasības Sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanai no 01.01.2019. 
	Tehniskais piedāvājums

	1. 
	Konsultācijas un atbalsta pakalpojumi:

	1.1. 
	Sistēmas uzturēšanai darba kārtībā;
	Norāda, vai nodrošina

	1.2. 
	Sistēmas darbības rezultātā nepareizas datu pieprasīšanas/ saņemšanas kļūdu novēršanai; 
	

	1.3. 
	sistēmas lietotāju neuzmanības vai netiešu kļūdu gadījumā radušās situācijas risināšanai;
	

	1.4. 
	citu neparedzamu problēmu, kas saistīti ar sistēmas uzturēšanu un atbalsta pakalpojuma sniegšanu, risinājumiem.
 (citu ar Sistēmas uzturēšanu un atbalsta pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu risinājumiem)
	

	2. 
	Sistēmas uzturēšanas un konsultāciju pieejamības laiks, problēmu kritiskums un to reaģēšanas laiks:

	2.1. 
	Sistēmas uzturēšanas un konsultāciju pieejamības laiks: 
no pirmdienas līdz piektdienai: no plkst.8.30 līdz plkst.17.00;
	Norāda, vai nodrošina

	2.2. 
	problēmu kritiskums un izpildītāja reaģēšanas laiks:
	

	2.2.1. 
	Kritisks: Sistēma nedarbojas, un iestāde nevar pilnībā veikt nepieciešamās funkcijas - ne ilgāk kā divas stundas;
	

	2.2.2. 
	Steidzams: Sistēmas galvenās pamatfunkcijas nedarbojas, ir iespējami datu integritātes bojājumi – ne ilgāk kā četras stundas;
	

	2.2.3. 
	Normāls: Sistēmas galvenās pamatfunkcijas darbojas, ir novērojama atsevišķu funkciju traucēta darbība – ne ilgāk kā trīs darba dienas;
	

	2.2.4. 
	Zems: Sistēmas funkcijas darbojas, nepieciešama Sistēmas optimizēšana, pieskaņošana – ne ilgāk kā piecas darba dienas;
	

	2.3. 
	Ja izpildītājam nav iespējams noteiktajā laikā atrisināt problēmu, tad tas nekavējoties informē pasūtītāju. 
	

	3. 
	Sistēmas uzturēšanas uzdevumi:

	3.1. 
	Pēc pasūtītāja pieprasījuma rakstiska trīs darba dienu laikā veikt Sistēmas darbības kļūdu labošanu. Par kļūdas novēršanas termiņiem iespējams vienoties ar saņēmēju un šo termiņu saīsināt vai pagarināt pēc abpusējas vienošanās. 
	Norāda, vai nodrošina


	3.2. 
	Veikt Sistēmas analīzi un sniegt priekšlikumus par Sistēmas pilnveidošanas iespējām. 
	

	4. 
	Izmaiņas Sistēmā sakarā ar kļūdu labošanu veikt uz sava datu nesēja. Notestētās izmaiņas piegādāt pasūtītājam testa un /vai produkcijas vidēm.
	Norāda, vai nodrošina


	5. 
	Veiktajām izmaiņām pēc kļūdu labošanas nodrošināt 12 mēnešu garantiju no izmaiņu nosūtīšanas brīža. Garantijas termiņā radušās Sistēmas kļūdas novērst par saviem līdzekļiem.
	Norāda, vai nodrošina



4.tabula: Darbietilpība
Darbietilpības novērtēšanas tabula tiks izmantota līguma izpildes laikā, novērtējot Citu darbu (izmaiņu pieprasījumu) izstrādi.

	Nr.

p.k.
	Darba veids
	Darbietilpība cilvēkstundās

	
	
	Vienkāršs

 A
	Sarežģīts 

B
	Ļoti sarežģīts 

C

	1. 
	Lietotāju saskarnes elementi (ievadlauks, radiopoga, izkrītošais saraksts, spiedpoga)
	
	
	

	2. 
	Nevizuālie datu elementi, kas nav saistīti ar datu saglabāšanu datu bāzē
	
	
	

	3. 
	Algoritmi (novērtējuma atbilstoši algoritmu soļiem un zarojumiem)
	
	
	

	4. 
	Datu bāzē saglabājamie elementi (lauki)
	
	
	

	5. 
	Vienkārši klasifikatori
	
	
	

	6. 
	Hierarhiski klasifikatori
	
	
	

	7. 
	Iekšējās integrācijas objekti (izveidoti projekta ietvaros un strādā vienā sistēmā)
	
	
	

	8. 
	Ārējā integrācija (tīmekļa pakalpe) 
	
	
	

	9. 
	Vienkārša atskaite (līdz trīs atskaites veidošanā izmantojamiem datu laukiem)
	

	10. 
	Vidēji sarežģīta atskaite (līdz 7 atskaites veidošanā izmantojamiem datu laukiem)
	

	11. 
	Sarežģīta atskaite (līdz 15 atskaites veidošanā izmantojamiem datu laukiem)
	

	12. 
	Ļoti sarežģīta atskaite (virs 15 atskaites veidošanā izmantojamiem datu laukiem)
	


5.tabula: Viena darba vidējā cena (C2) 
Paraugs aprēķinam: ja piedāvātā vienas stundas cena ir 5 euro, darbu veidi kopā ir 28
	Nr.

p.k.
	Darba veids
	Darbietilpība cilvēkstundās

	
	
	Vienkāršs

 A
	Sarežģīts 

B


	Ļoti sarežģīts 

C



	1
	Lietotāju saskarnes elementi (ievadlauks, radiopoga, izkrītošais saraksts, spiedpoga)
	3x 5=15
	5x5=25
	8x5=40

	2
	Nevizuālie datu elementi, kas nav saistīti ar datu saglabāšanu datu bāzē
	6x5=30
	9x5=45
	2x5=10

	3
	Algoritmi (novērtējuma atbilstoši algoritmu soļiem un zarojumiem)
	4x5=20
	4x5=20
	3x5=15

	4
	Datu bāzē saglabājamie elementi (lauki)
	2x5=10
	7x5=35
	8x5=40

	5
	Vienkārši klasifikatori
	8x5=40
	7x5=35
	6x5=30

	6
	Hierarhiski klasifikatori
	3x5=15
	5x5=25
	8x5=40

	7
	Iekšējās integrācijas objekti (izveidoti projekta ietvaros un strādā vienā sistēmā)
	2x5=10
	2x5=10
	3x5=15

	8
	Ārējā integrācija (tīmekļa pakalpe) 
	6x5=30
	8x5=40
	8x5=40

	9
	Vienkārša atskaite (līdz trīs atskaites veidošanā izmantojamiem datu laukiem)
	4x5=20

	10
	Vidēji sarežģīta atskaite (līdz 7 atskaites veidošanā izmantojamiem datu laukiem)
	9x5=45

	11
	Sarežģīta atskaite (līdz 15 atskaites veidošanā izmantojamiem datu laukiem)
	4x5=20

	12
	Ļoti sarežģīta atskaite (virs 15 atskaites veidošanā izmantojamiem datu laukiem)
	3x5=15

	
	Viena darba vidējā cena C2
	720 : 28 = 25,71 euro


Atklāta konkursa
 Nr.LRP 2018/17 nolikuma

 3.pielikums

Finanšu piedāvājums
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	EUR, bez PVN

	1. 
	Cena par sistēmas izstrādi (C1)
	

	2. 
	Vienas cilvēkstundas cena
	

	3. 
	Sistēmas uzturēšanas cena trīs mēnešu periodā (C3)
	


	
	 
	 

	(Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums)
	(Personiskais paraksts)
	(Paraksta atšifrējums)

	2018.gada ___.____________


Atklāta konkursa

Nr.LRP 2018/17 nolikuma

4.pielikums

Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas
Pretendenta atbilstība nolikuma 4.3.2.punkta prasībām:
	Nr.

p.k.
	Līguma numurs, līguma ietvaros izpildītais darbs
	Informācijas sistēmā reģistrēto lietotāju skaits
	Līguma realizācijas laiks (no-līdz gads/mēnesis)
	Līguma apjoms euro
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese

	1.
	
	
	
	
	


	_________________________________

(Pretendenta pilnvarotās personas amata nosaukums, v.u.)

	_______________________

(Personiskais paraksts)
	______________________

(Paraksta atšifrējums)


2018.gada ___.__________

Atklāta konkursa

Nr.LRP 2018/17 nolikuma

5.pielikums
Pretendenta speciālistu izglītība, kvalifikācija un pieredze

______________________(norāda speciālista lomu) 

	Vārds
	

	Uzvārds
	

	Tālrunis, e-pasta adrese
	


Augstākā izglītība

	Mācību iestāde
	

	Mācību laiks
	

	Kvalifikācijas nosaukums
	

	LKI līmenis
	

	Apliecinošs dokuments(pievienota kopija)
	


Kvalifikācija
	Apliecinošs dokuments (sertifikāts) (pievienota kopija)
	


Līdzdalība iepriekšējos trijos gados pabeigtos projektos

	Nr.

p.k.
	Projekta nosaukums un projekta ietvaros veiktais darbs
	Projekta realizācijas laiks (gads/mēnesis, no-līdz)
	Loma projektā
	Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1.1. norādītā informācija par manu izglītību, kvalifikāciju un pieredzi ir patiesa;

1.2. iepirkuma (id. Nr.LRP 2018/17) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā _________(pretendenta nosaukums) piedalīšos līguma izpildē kā__________(norādīt lomu);

1.3. komunicēju latviešu valodā vai pretendents par saviem līdzekļiem nodrošinās tulku, kurš atbilstoši speciālista lomai nodrošinās kvalitatīvu tulkošanu (norāda vajadzīgo);

	______________________________

(Speciālista vārds, uzvārds)
	_______________________

(Personiskais paraksts)
	______________________

(Vieta un datums)


	_________________________________

(Pretendenta pilnvarotās personas amata nosaukums, v.u.)

	_______________________

(Personiskais paraksts)
	______________________

(Paraksta atšifrējums)


2018.gada ___.__________

Atklāta konkursa

Nr.LRP 2018/17 nolikuma

6.pielikums
Pretendenta speciālistu saraksts

	Nr.

p.k.
	Piedāvātā loma
	Speciālista vārds, uzvārds

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

	_________________________________

(Pretendenta pilnvarotās personas amata nosaukums, v.u.)
	_______________________

    (Personiskais paraksts)
	___________________________ 

(Paraksta atšifrējums)


2018.gada ___.______________

Atklāta konkursa

Nr.LRP 2018/17 nolikuma

7.pielikums

Iepirkuma līgums 

Nr.LRP 2018/17

PROJEKTS
Rīgā, 



 



2018.gada___._____________ 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk – Pasūtītājs)  ____________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un Ģenerālprokurora padomes 2017.gada 22.novembrī apstiprināto Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nolikumu, no vienas puses, un _____________ (turpmāk – Izpildītājs) ________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar______________, no otras puses (abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses vai Puse), pamatojoties uz iepirkuma „Kontu reģistra datu atlases un apstrādes sistēma” (identifikācijas Nr.LRP 2018/17) komisijas 2018.gada __._______ lēmumu noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta informācijas sistēmas „Kontu reģistra datu atlase un apstrāde (turpmāk - Sistēma) izstrādi (turpmāk – Darbi), nodrošināt Sistēmas uzturēšanu (turpmāk - Pakalpojumi) un Sistēmas izmaiņu realizāciju (turpmāk – Citi darbi) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumam (Līguma 2.pielikums). 
1.2. Pakalpojums tiek sniegts secīgi pa atsevišķiem Pušu saskaņotiem posmiem. Izpildītājs Sistēmas izstrādē piemēro Līguma izpildei adaptēto Agile SCRUM projektu realizācijas metodiku, kas detalizēti aprakstīta tehniskajā piedāvājumā.
2. Darbu un Citu darbu izpildes un Pušu sadarbības kārtība
2.1. Piecu darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Sistēmas izstrādes plānu un Līguma 1.pielikuma 10.punktā noteiktās dokumentācijas iesniegšanas plānu, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kd@kd.gov.lv. Pasūtītājs iesniegto plānu izskata trīs darba dienu laikā un saskaņo to vai nosūta Izpildītājam iebildumus. Iebildumu gadījumā Izpildītājs plānus precizē trīs darba dienu laikā. Sistēmas izstrādes plāns un dokumentācijas iesniegšanas plāns pēc parakstīšanas tiek pievienots Līgumam kā Līguma 7. pielikums.
2.2. Izpildītājs intervijās ar Saņēmēja atbildīgajām personām saskaņo katru Līguma izpildes posmu un nosaka katrā posmā veicamos Darbus vai realizējamās funkcionalitātes aprakstus (turpmāk arī − lietotājstāstus), plānoto prasību izpildes prioritātes, sarežģītību un darbietilpību. Intervijas protokolē Izpildītājs. Protokolus un tiem pievienotos lietotājstāstus Pasūtītājs saskaņo vai sniedz iebildumus par to trīs darba dienu laikā. 
2.3. Pirms katra Līguma izpildes posma Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai posma izpildes plānu, norādot tajā: 
2.3.1. katra posma uzsākšanas, nepieciešamo sanāksmju, posma piegādes, posma apstiprināšanas un citu posma darbību laika grafiku ar noteiktu posma pabeigšanas termiņu;
2.3.2. katrā posmā realizējamo funkcionālo un nefunkcionālo prasību sarakstu; 
2.3.3. katra posma testa piemērus un testēšanai nepieciešamo lietotāju apmācības veidu un apjomu;
2.3.4. katra posma galveno lietotāju un administratoru apmācības veidu, apmācību apjomu un apmācību norisi;
2.3.5. citu informāciju atbilstoši Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā iesniegtās Sistēmas izstrādes realizācijas metodikas detalizētajam aprakstam (Agile SCRUM metodikas adaptācijai Līguma izpildei).
2.4. Pirmā posma izpildes plāns iesniedzams kopā ar Līguma izpildes plānu, un tam jāietver sistēmas arhitektūras saskaņošana un vizuālā dizaina saskaņošana, paredzot vismaz divu konceptuālā dizaina variantu iesniegšanu un apspriešanu.
2.5. Posma izpildes plānu Pasūtītājs apstiprina vai noraida piecu darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas. Šādā pat termiņā apstiprina vai noraida arī iesniegtos Līguma izpildes plāna grozījumus.
2.6. Pirms programmēšanas uzsākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Sistēmas izstrādes faktisko realizāciju.
2.7. Citu darbu pieprasīšana un novērtējums tiek veikts šādā kārtībā:
2.7.1. Citus darbus Pasūtītāja atbildīgā persona pieprasa, nosūtot aizpildītu Līguma 4.pielikuma veidlapu “Izmaiņu pieprasījums Nr.IP__” (turpmāk – Izmaiņu pieprasījums) izpildītājam uz e-pasta adresi: ___________. 
2.7.2. Pēc Izmaiņu pieprasījuma saņemšanas Izpildītāja atbildīgā persona 10 (desmit) darba dienu laikā nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi: kd@kd.gov.lv. aizpildītu Līguma 5.pielikuma veidlapu “Izmaiņu novērtējums Nr.IP_” (turpmāk – Izmaiņu novērtējums). 
2.7.3. Izmaiņu novērtējumā Citu darbu veikšanas izmaksas izpildītājs nosaka saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 4.tabulu “Darbietilpības novērtēšanas tabula“ un Līguma 2.pielikuma tabulas 2.punktu “Vienas cilvēkstundas cena”. 

2.7.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē Izpildītāja iesniegto Izmaiņu novērtējumu. Ja Pasūtītājs piekrīt Izmaiņu novērtējumā norādītajam Citu darbu realizācijas izmaksu aprēķinam un piedāvātajam darbu realizācijas termiņam, tad Pasūtītāja atbildīgā persona paraksta Izmaiņu novērtējumu. 

2.7.5. Citus darbus Izpildītājs izpilda, ievērojot Izmaiņu novērtējumā noteiktos izpildes termiņus. 

3. Atsevišķu Līguma izpildes posmu realizācijas un apstiprināšanas kārtība
3.1. Posma izpildes plānā norādītajā termiņā Izpildītājs izstrādā saskaņoto funkcionalitāti.

3.2. Atbilstoši Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā iesniegtās Līguma izpildes metodikas detalizētajam aprakstam (Agile SCRUM metodikas adaptācijai konkrēta Līguma izpildei) tiek organizēta izstrādātās funkcionalitātes novērtēšanas sanāksme. Novērtēšanas sanāksmē Pasūtītājs precizē nepieciešamo funkcionalitāti un/vai lietojamības prasības. Novērtēšanas sanāksmes protokolē Izpildītājs. Protokolu Pasūtītājs saskaņo vai sniedz iebildumus par to trīs darba dienu laikā. Protokola precizēšanu Izpildītājs veic trīs dienu laikā un iesniedz to atkārtoti.
3.3. Pēc prototipa saskaņošanas sanāksmes protokolā atrunāto papildinājumu izstrādes Izpildītājs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā iesniedz apstiprināšanai posma nodevumus programmatūras laidiena veidā, kam pievienoti testēšanas scenāriji.
3.4. Posmu nodevumi piegādājami un demonstrējami, izmantojot Izpildītāja testa vidi (kurā nodrošināma piekļuve Pasūtītāja norādītiem lietotājiem) līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs dod rīkojumu veikt programmatūras piegādi uz Pasūtītāja norādītu testa vidi.
3.5. Katra posma ietvaros piegādāto funkcionalitāti Pasūtītājs vai tā pieaicināti trešās personas pārstāvji Pasūtītāja testa vidē testē atbilstoši posma izpildes plānā saskaņotajam termiņam.
3.6. Ja programmatūras uzstādīšana Pasūtītāja norādītā testa vidē ir nesekmīga, testēšana var tikt uzsākta trīs darba dienu laikā pēc veiksmīgas programmatūras laidiena uzstādīšanas, ja Puses nevienojas citādi.
3.7. Testēšanas rezultātā:
3.7.1. Pasūtītājs apstiprina posma nodevumus;
3.7.2. Pasūtītājs neapstiprina posma nodevumus, ja nav realizēta saskaņotā funkcionalitāte (nepilnības Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem), Posma ietvaros nerealizētie lietotājstāsti tiek pārnesti uz nākamo posmu;

3.7.3. Pasūtītājs pieprasa izmaiņas posma nodevumos, ja nepieciešama papildu funkcionalitāte, kas Izpildītājam nav bijusi paredzēta tehniskajā specifikācijā. Šādā gadījumā Puses vienojas par papildu funkcionalitātes apjomu,  tās iekļaušanu nākamajā posma nodevumā, izmaiņu realizācijas cenu atbilstoši darbietilpības novērtēšanas tabulai (Līguma 1.pielikuma 4.tabula) un stundas cilvēkstundas cenai (Līguma 2.pielikuma 2.punkts).

3.8. Posma nodevumu apstiprināšana attiecībā uz tajā pilnībā realizēto funkcionalitāti ir uzskatāma par konkrētajā posma nodevumā iekļauto funkcionālo un lietojamības prasību apstiprināšanu.
3.9. Posma nodevuma apstiprināšana neapliecina tajā iekļautās, bet pilnībā nerealizētas funkcionalitātes funkcionālo un lietojamības prasību apstiprināšanu un nav uzskatāma par apstiprināšanu Līguma 5.punkta izpratnē.
4. Sistēmas akcepttestēšana.
4.1. Sistēmas nodošana tiek uzsākta pēc visu Līgumā paredzēto darbu posmu izpildes.
4.2. Akcepttestēšana tiek uzsākta atbilstoši Līguma izpildes plānam. Akcepttestēšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma var tikt uzsākta agrāk, ja Izpildītājs visas paredzētās piegādes ir veicis pirms Līguma izpildes plānā noteiktā termiņa.

4.3. Pakalpojumu ietvaros izstrādāto programmatūru Pasūtītājs uzstāda testa vidē atbilstoši uzstādīšanas rokasgrāmatai. Ja uzstādīšana nav iespējama, tad Izpildītājam ir pienākums sniegt atbalstu uzstādīšanas procedūras veikšanā. Ja piegādātās programmatūras uzstādīšana Pasūtītāja testa vidē neizdodas, tad Izpildītājam ir jāpārstrādā nodevumi un jāiesniedz tie atkārtoti.

4.4. Ja programmatūras uzstādīšana Pasūtītāja testa vidē neizdodas paredzētajā termiņā, akcepttestēšana var tikt uzsākta ne agrāk kā trīs darba dienu laikā pēc veiksmīgas programmatūras uzstādīšanas, ja Puses nevienojas citādi.

4.5. Pakalpojumu sniegšanas rezultātā izstrādātās programmatūras funkcionālos testus veic Pasūtītāja darbinieki vai Pasūtītāja pieaicināti trešās personas pārstāvji Pasūtītāja testa vidē saskaņā ar Līguma izpildes plānu un testpiemēriem. Izpildītājam ir jānodrošina akcepttestu norisei nepieciešamās konsultācijas un pārstāvja klātbūtne. Balstoties uz Pasūtītāja iesniegtajiem testēšanas protokoliem un problēmziņojumiem, Izpildītājs novērš identificētos defektus un akcepttestēšanas noslēgumā sagatavo, un iesniedz testēšanas pārskatu. Izpildītājam, balstoties uz testa piemēriem, ir jādemonstrē izstrādātās programmatūras funkcionālā darbība.
4.6. Termiņš akcepttestēšanas veikšanai ir ne vairāk kā 10 (desmit) darba dienas.

4.7. Sistēmas testu, akcepttestu un sistēmas darbības laikā radušās kļūdas tiek iedalītas šādās kategorijās:

4.7.1. 1.kategorijas kļūda - sistēmas avārija;
4.7.2. 2.kategorijas kļūda - kļūda, kuru nevar apiet;
4.7.3. 3.kategorijas kļūda - kļūda, kuru var apiet;
4.7.4. 4. kategorijas kļūda - neprecizitāte, kura var tikt novērsta ekspluatācijas laikā.
4.8. Gadījumā, ja akcepttestēšanas laikā programmatūrā tiek atklātas 1. vai 2. kategorijas kļūdas, kuras nav novēršamas vienas darba dienas laikā un kuru dēļ nav iespējama tālāka programmatūras testēšana, Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt akcepttestēšanu un tā ir uzskatāma par neveiksmīgu.

4.9. Termiņš katras atkārtotas akcepttestēšanas veikšanai ir piecas darba dienas. 
4.10. Atkārtotos akcepttestēšanas mēģinājumos Pasūtītājam ir tiesības izmantot arī citus (modificētus, jaunus) vai tos pašus testa piemērus, kādi izmantoti vienā vai vairākos iepriekšējos akcepttestēšanas mēģinājumos.

4.11. Atkārtotu akcepttestēšanu var veikt pilnā apjomā, testējot visu Sistēmas funkcionalitāti vai tikai pārtestējot novērstās kļūdas.

4.12. Sistēma tiek uzskatīta par atbilstošu ekspluatācijas uzsākšanai, ja akcepttestēšanas laikā nav konstatētas 1. vai 2.  kategorijas kļūdas. Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu pagarināt akcepttestēšanas termiņu. Šādā gadījumā termiņa pagarinājums netiek ieskaitīts Izpildītāja saistību izpildes termiņā. Puses var vienoties par Sistēmas pieņemšanu ar atklātām 3. kategorijas kļūdām, kuras neietekmē sistēmas darbu un tās funkcionalitāti un kuras novēršamas garantijas laikā. Garantijas laikā tiek novērstas arī 4. kategorijas kļūdas, ja tādas tiek pamanītas akcepttestu vai sistēmas darbības laikā.

4.13. Gadījumā, ja Sistēmas akcepttestēšana trīs reizes ir bijusi neveiksmīga (atklātas 1. vai 2. kategorijas kļūdas, kuras pieļautas tieši Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā), tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā.

4.14. Veiksmīgas Sistēmas akcepttestēšanas gadījumā Puses paraksta aktu par Sistēmas akcepttestēšanu.

5. Sistēmas ieviešana un lietotāju apmācība
5.1. Sistēmas ieviešana tiek uzsākta pēc sekmīgi veikta akcepttesta, saskaņojot ar Pasūtītāju, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akcepttesta beigām.

5.2. Sistēmas ieviešanas ietvaros Izpildītājs sniedz klātienes atbalstu Pasūtītāja personālam atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam, bet ne vairāk kā 8 (astoņas) cilvēkstundas mēnesī.

5.3. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja administratora apmācību Sistēmas administrēšanai un divu lietotāju apmācību Sistēmas lietošanai. 

5.4. Sistēmas ieviešana ir uzskatāma par pabeigtu, ja:

5.4.1. Sistēma uzstādīta un darbojas produkcijas vidē;
5.4.2. desmit darba dienu laikā pēc produkcijas vides ekspluatācijas uzsākšanas nav konstatēta neviena 1. vai 2. kategorijas kļūda vai pēc šīs kļūdas novēršanas Sistēma desmit dienas darbojusies bez 1. vai 2.  kategorijas kļūdām;

5.4.3. Par Sistēmas ieviešanu Puses paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, kas ir pamatojums Darbu apmaksai.

6. Prasības piegādēm
6.1. Izstrādātā funkcionalitāte (apstiprināšanai iesniegtie posmu nodevumi un kļūdu labojumi) tiek piegādāta laidienu veidā.

6.2. Katram laidienam pievieno laidiena piezīmes, kurās norāda vismaz:

6.2.1. laidiena identifikāciju;

6.2.2. izmainīto vai papildināto funkcionalitāti;

6.2.3. pilnībā realizēto (testējamo) funkcionalitāti − tikai jaunas funkcionalitātes izstrādes gadījumā;

6.2.4. funkcionalitāti, kas tiks papildināta nākamajos laidienos (netestējamā funkcionalitāte) − tikai jaunas funkcionalitātes izstrādes gadījumā.

6.3. Izstrādātajiem programmatūras pielāgojumiem (custom development) Izpildītājs piegādā izstrādātās programmatūras pirmkodus (source code), izpildkodus un uzstādīšanas pakotnes, kas ietver arī visas veiktās izmaiņas un papildinājumus. Programmatūras uzstādīšana Pasūtītāja testa un produkcijas vidēs tiek veikta ar skriptu vai instalācijas programmas palīdzību, kas pēc iespējas automatizē visu uzstādīšanas procesu. Veicot atkārtotu uzstādīšanu, uzstādīšanas skripts vai programma nolasa un piedāvā iepriekšējās uzstādīšanas laikā ievadītās uzstādīšanas parametru vērtības.

6.4. Programmatūra tiek piegādāta Pasūtītāja kodu bibliotēkā, nodrošinot katra laidiena programmatūras identifikāciju.

6.5. Veiktās konfigurācijas izmaiņas katra programmatūras laidienā tiek piegādātas konfigurācijas bibliotēkā.

6.6. Laidienam ir pievienota aktualizēta lietotāju dokumentācija elektroniska dokumenta veidā. 

6.7. Laidienam ir pievienota aktualizēta administratoru rokasgrāmata elektroniska dokumenta veidā, kas ietver vismaz šādus aspektus:

6.7.1. uzstādīšanas instrukciju ar detalizētu operētājsistēmas, tīmekļa lietojumprogrammu servera un datu bāzes vadības sistēmas uzstādījumu aprakstu;

6.7.2. konfigurēšanu;

6.7.3. lietotāju administrēšanu;

6.7.4. darbu ar audita informāciju;

6.7.5. rezerves kopiju veikšanu, atjaunošanu, nepārtrauktības nodrošināšanu;

6.7.6. regulāros ikdienas uzdevumus (piemēram, audita ierakstu kontrole un arhivēšana);

6.7.7. problēmu identificēšanu un novēršanu;

6.7.8. veiktspējas un kapacitātes uzraudzīšanu.

6.8. Laidienam ir pievienota tehniskā dokumentācija, kas ietver aktualizētus: programmatūras konceptuālās arhitektūras aprakstu, programmatūras prasību specifikāciju (PPS) un programmatūras projektējuma aprakstu (PPA). Tehniskā dokumentācija var tikt piegādāta kādā no sistēmu projektēšanas rīkiem, saskaņojot to ar Saņēmēju.
7. Garantijas atbalsts un uzturēšanas pakalpojumi
7.1. Izpildītājs nodrošina Sistēmas garantijas atbalstu  12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus, skaitot no Darbu  nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 

7.2. Ja garantijas termiņā Līguma ietvaros Sistēmā atklājas kļūdas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs par tām informē Izpildītāju. Garantijas termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem. Izpildītājam ir pienākums garantijas ietvaros bez maksas novērst tādus defektus, kas radušies Izpildītāja un/vai ar Izpildītāju saistītu trešo personu vainas dēļ.

7.3. Gadījumā, ja pēc Sistēmas ieviešanas tiek konstatētas kļūdas Pasūtītāja produkcijas vidē, veiktspējas zudumi, informācijas drošības vai integritātes apdraudējumi, Izpildītājam ir pienākums pierādīt, ka šādu kļūdu cēlonis nav radies Izpildītāja vainas dēļ, pretējā gadījumā uzskatāms, ka šādu defektu cēlonis ir Izpildītāja rīcība un šādu kļūdu novēršana veicama par Izpildītāja līdzekļiem.

7.4. Garantijas balastu Izpildītājs nodrošina atbilstoši Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 11.punkta “Garantijas atbalsts” prasībām.

7.5. Sistēmas uzturēšanas Pakalpojumus Izpildītājs nodrošina atbilstoši Līguma 1.pielikuma 3.tabulas „Uzturēšanas pakalpojumi” prasībām.

8. Pušu tiesības un pienākumi
8.1. Pasūtītāja pienākumi:

8.1.1. Sistēmas izstrādes laikā panākt vienošanos ar Kontu reģistra turētāju – VID par Kontu reģistra testa bāzes vai citas līdzvērtīgas bāzes izmantošanu testa mērķiem;
8.1.2. pieņemt izpildītos Darbus, Citus darbus un saņemtos Pakalpojumus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem vai iesniegt Izpildītājam pretenzijas Līgumā noteiktajā kārtībā;  

8.1.3. veikt samaksu par Darbiem, Citiem darbiem un Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā; 

8.1.4. nodrošināt Pasūtītāja darbinieku sadarbību ar Izpildītāju Līguma izpildes laikā.

8.2. Pasūtītāja tiesības:

8.2.1. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja Līguma izpildi Līgumā noteiktajā apjomā, kārtībā, termiņā un kvalitātē;

8.2.2. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu un rezultātiem;

8.2.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja līgumsodus un atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

8.2.4. dot Izpildītājam saistošus norādījums attiecībā uz Līguma izpildi.

8.3. Izpildītāja pienākumi:

8.3.1. nodrošināt Darbu un Citu darbu izpildi un Pakalpojumu sniegšanu Līgumā noteiktajā apjomā, kārtībā, termiņā un kvalitātē; 

8.3.2. Sistēmas izstrādē nodrošināt Līguma 1.pielikuma 1.tabulas 16.punktā noteiktās drošības prasības; 

8.3.3. nodrošināt Līguma 3.pielikumā norādīto speciālistu personisku piedalīšanos Darbu un Citu darbu izpildē un Pakalpojumu sniegšanā;

8.3.4. pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma trīs darba dienu laikā sniegt Pasūtītājam informāciju par Līguma izpildes gaitu un rezultātiem;

8.3.5. pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas nodrošināt konstatēto nepilnību un/vai neatbilstību novēršanu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

8.3.6. nodrošināt Darbu un Citu darbu izpildi un Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

8.3.7. pēc Darbu un Citu darbu izpildes un Pakalpojuma sniegšanas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu; pēc Darbu izpildes vienlaicīgi ar Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu iesniegt Pasūtītājam Līguma 1.pielikuma 10.punktā noteikto dokumentāciju;

8.3.8. Līguma izpildes laikā ievērot drošības tehniku, ugunsdrošību, darba drošību, veselības un apkārtējās vides aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Darbu izpildi un Pakalpojumu sniegšanu, kā arī ievērot Pasūtītāja noteiktos darba kārtības noteikumus;

8.3.9. uzņemties pilnu atbildību par savu darbinieku rīcību laikā, kad tie atrodas Pasūtītāja telpās saistībā ar Līguma izpildi, kā arī par Pasūtītājam un/vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem Darbu un Citu darbu izpildes un Pakalpojumu sniegšanas laikā;

8.3.10. nodrošināt darba laika uzskaiti un pierādījumus par darba laika uzskaites mērījumu pamatotību (log faili, konfigurācijas bibliotēkas u.c.);
8.3.11. nodrošināt Pasūtītājam vai Pasūtītāja pilnvarotai personai piekļuvi Izpildītāja telpām, ciktāl tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka darbus veic Līguma 3.pielikumā norādītie speciālisti.

8.4. Izpildītāja tiesības:

8.4.1. prasīt un saņemt samaksu par Līgumā noteiktajā apjomā, kārtībā, termiņā un kvalitātē izpildītajiem Darbiem un Citiem darbiem un sniegtajiem Pakalpojumiem;

8.4.2. prasīt un saņemt no Pasūtītāja līgumsodu un atlīdzību par radītajiem zaudējumiem Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9. Līgumcena un norēķinu kārtība
9.1. Par izpildītajiem Darbiem, Citiem darbiem un sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādītajām līgumcenām. Papildus līgumcenām Pasūtītājs samaksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kura likme tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem rēķina izrakstīšanas brīdī. Neparedzētus izdevumus, kas nav iekļauti līgumcenā, bet kas nepieciešami pilnīgai Līguma izpildei, sedz Izpildītājs.

9.2. Samaksu par Darbiem (Līguma 1.pielikuma 1.punkts) Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu un dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

9.3. Samaksu par Sistēmas uzturēšanas Pakalpojumiem (Līguma 1.pielikuma 3.punkts) Pasūtītājs samaksā vienu reizi ceturksnī 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

9.4. Samaksu par Citiem darbiem Pasūtītājs samaksā atbilstoši darbietilpības novērtējumam un vienas cilvēkstundas cenai (Līguma 2.pielikuma 2.punkts) 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Citu darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

9.5. Rēķinus Izpildītājs nosūta Pasūtītājam elektroniski uz e-pasta adresi: kd@kd.gov.lv .

9.6. Samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kurā Pasūtītājs veicis pārskaitījumu.

9.7. Maksimālā līgumcena, ko Pasūtītājs var samaksāt Izpildītājam par Darbiem, Citiem darbiem un Pakalpojumiem ir 140 000,00 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši euro 00 centu) bez PVN.
10. Pušu atbildība un līgumsods
10.1. Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas otrai Pusei nodarīti pretlikumīgas rīcības vai rupjas neuzmanības dēļ. 

10.2. Par Līguma 16.1.punktā norādītā Darbu izpildes termiņa un Izmaiņu novērtējumā noteiktā Citu darbu izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no attiecīgo darbu summas par katru turpmāk nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas (ieskaitot PVN). 

10.3. Par Līguma 1.pielikuma 3.tabulas 2.1.1. un 2.2.2.apakšpunktā noteiktā reaģēšanas laika termiņa nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) apmērā par katru kavējuma gadījumu. 

10.4. Par Līguma 1.pielikuma 3.tabulas 2.1.3. un 2.2.4.apakšpunktā noteiktā reaģēšanas laika nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) apmērā par katru kavējuma dienu.

10.5. Ja Izpildītāja izstrādātā Sistēma Līguma darbības laikā nenodrošina tehniskajā specifikācijā noteiktās veiktspējas prasības (tehniskās specifikācijas 3.punkts), tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) apmērā par katru dienu, kurā nav nodrošināta atbilstība veiktspējas prasībām.
10.6. Par katru konfidencialitātes saistību neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par citu konfidencialitātes saistību neievērošanu.
10.7. Ja Pasūtītājs aprēķinājis Līguma 11.2. – 11.5.punktā noteiktos līgumsodus, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam maksājamās summas, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam. Ja Pasūtītājam nav iespējams ieturēt līgumsodu pilnā apmērā, tad Pasūtītāja iesniegto līgumsoda rēķinu Izpildītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

10.8. Izpildītājs ir atbildīgs par tām Izpildītāja veiktajām izmaiņām Pasūtītāja tehniskajos resursos, tajā skaitā - par trešo pušu programmatūras uzstādīšanu, kas ir saistītas ar Darbu un Citu darbu izpildi un Pakalpojumu sniegšanu. Ja Pasūtītājs konstatē Pasūtītāja tehnisko resursu darbības traucējumus, ko izraisījušas Izpildītāja veiktās izmaiņas, tad Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis par to sagatavo un paraksta pretenziju. Pretenzijā norādītajā termiņā Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānovērš visi izmaiņu radītie Pasūtītāja tehnisko resursu darbības traucējumi. 

10.9. Ja Pasūtītājs nokavējis Līguma 9.2., 9.3. vai 9.4.punktā noteikto maksājumu termiņu, tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru turpmāk nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas. Izpildītāja iesniegto līgumsoda rēķinu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

10.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes, tai skaitā  neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst Sistēmas nepilnības.
10.11. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu atlīdzībā.

10.12. Ja kādas no Pusēm saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, tad attiecīgi par pirmās Puses nokavēto laika posmu var tikt pagarināta saistību izpilde otrai Pusei.

10.13. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to rakstiski informē otru Pusi.

11. Autortiesības
11.1. Autora mantiskās tiesības uz Līguma ietvaros veikto konfigurāciju, Līguma izpildes ietvaros izstrādāto programmatūru, tās pirmkodiem, dokumentāciju un citiem ar autortiesībām aizsargātiem objektiem, kas izstrādāti Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar Līgumu pāriet Pasūtītājam ar Sistēmas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Pasūtītājs bez jebkādas papildus atļaujas saņemšanas no Izpildītāja vai trešajām personām, kā arī bez jebkādas papildus samaksas, ir tiesīgs izmantot tam Līguma izpildes rezultātā nodotos ar autortiesībām aizsargājamos objektus un ir tiesīgs tos pārveidot.

11.2. Pasūtītājam ir tiesības bez īpašas Izpildītāja atļaujas pašam vai ar trešo personu starpniecību tulkot, adaptēt vai jebkādā citā veidā pārveidot Līguma ietvaros izstrādātos autortiesību objektus, uz ko Pasūtītājam pieder autora mantiskās tiesības.

11.3. Izpildītājs garantē, ka ar visiem saviem darba grupas speciālistiem ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem veiktie darbi autortiesību izpratnē uzskatāmi par darbiem, kuri radīti darba devēja uzdevumā un apņemas segt visus zaudējumus, kas Pasūtītājam var rasties, ja kāds no Izpildītāja darba grupas speciālistiem izmanto autora personiskās tiesības.

11.4. Līguma noteikumi neattiecas uz trešo pušu programmatūru, kura tiek piegādāta Līguma ietvaros

12. Konfidencialitātes noteikumi

12.1. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru Līguma izpildes gaitā saņemto informāciju un ievērot konfidencialitātes nosacījumus arī pēc Līguma izpildes.

12.2. Visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Izpildītājam Līguma izpildes laikā, vai kura Izpildītājam atklājas Līguma izpildes laikā, tajā skaitā Izpildītājam nodotie dokumenti, informācija par Pasūtītāja informācijas sistēmu darbību un to drošību, finanšu informācija, kā arī informācija par Līguma izpildi vai jebkura šīs informācijas daļa, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu un neizpaužamu Līguma darbības laikā un neierobežotu laika periodu pēc Līguma termiņa beigām.
12.3. Izpildītājs apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Pasūtītāja informācijas neaizskaramību, tajā skaitā:

12.3.1. nodrošina drošības pārvaldnieka darbību un nepieciešamo kontroļu veikšanu;

12.3.2. nodrošina, ka visi Sistēmas testēšanā pieejamie dati tiek apstrādāti tikai un vienīgi Pasūtītāja tehniskajā infrastruktūrā, informācija netiks kopēta, pierakstīta vai fiksēta citā veidā;

12.3.3. nodrošina, ka nekāda Sistēmas testēšanā apstrādātā informācija netiek saglabāta uz Izpildītāja informācijas nesējiem, tajā skaitā, uz pārnēsājamiem informācijas nesējiem;

12.4. Izpildītājam nav tiesību izpaust Līguma 13.2.punktā minēto informāciju trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tās izpaušana ir likuma vai tiesas lēmuma prasība. Par trešo personu uzskatāma jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav tiesību uz šo informāciju. 

12.5. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir zināms, ka visi pieejamie materiāli satur informāciju, par kuras izpaušanu paredzēta kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 200.panta.

12.6. Izpildītājs nodrošina, ka tā amatpersonas, speciālisti, konsultanti un citas personas izmantos Pasūtītāja konfidenciālo informāciju vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies ievērot vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas Līgumā ir noteiktas Izpildītājam. 

12.7. Izpildītājs nodrošina, ka visi Līguma izpildē iesaistītie speciālisti ir informēti par informācijas neizpaušanas pienākumu. Izpildītājs pirms Līguma izpildes uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja un katra speciālista parakstītu apliecinājumu par konfidencialitāti un par fizisko personu datu apstrādi atbilstoši Līguma 6.pielikumā pievienotajam veidlapas paraugam.

12.8. Puses vienojas, ka Līguma izpildes laikā to savstarpējā komunikācijā radusies informācija tiek klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija, un apņemas nodrošināt tās aizsardzību, cik tālu tas ir Pušu spēkos.
12.9. Gadījumā, ja atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek pierādīts, ka izpildītājs nav ievērojis informācijas aizsardzības nosacījumus, tad izpildītāja pienākums ir atlīdzināt pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus pilnā apmērā.
12.10. Puses vienojas, ka Līguma 13.punktā norādītie konfidencialitātes noteikumi ir spēkā neierobežotu laiku.

13. Sistēmas drošības prasības
13.1. Izpildītājs nodrošina, ka:

13.1.1. Sistēma atbilst normatīvajos aktos noteiktajām (informācijas) drošības prasībām;

13.1.2. Sistēma nerada neautorizētiem un neautentificētiem lietotājiem iespēju strādāt ar Pasūtītāja izmantoto programmatūru vai piekļūt tās datiem;

13.1.3. Sistēma nedod iespēju lietotājam piekļūt informācijai, kas varētu apdraudēt Pasūtītāja izmantotās programmatūras drošību;

13.2. Līguma darbības laikā Izpildītājs nodrošina Sistēmas drošības apdraudējumu novēršanu, ja tādus atklāj Pasūtītāja veiktās drošības pārbaudes (drošības audita) laikā.

13.3. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatējis, ka iespējams Pasūtītāja izmantotās standartprogrammatūras drošības apdraudējums, nepārkāpjot lietošanas noteikumu prasības, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par šāda riska eksistenci un veikt pasākumus, lai pilnveidotu drošības kontroles.

14. Nepārvarama vara 
14.1. Ja kāda no Pusēm nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas Līgumā paredzētās saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, un kuru iestāšanos nav bijis spēkos novērst vai ietekmēt nevienai no Pusēm, saistību izpildes termiņš, Pusēm rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

14.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par diviem mēnešiem, Puses vienojas par saistību izpildes atlikšanas, izbeigšanas vai turpināšanas procedūru.

15. Līguma termiņš, Līguma grozīšana un izbeigšana
15.1. Sistēmas izstrādes termiņš ir 2018.gada 1.decembris.
15.2. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem vai līdz Līguma 9.7.punktā norādītās maksimālās līgumcenas sasniegšanai, ja tā sasniegta pirms 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu termiņa notecējuma. Līgumā noteiktie Darbu un Citu darbu un Pakalpojumu garantijas atbalsta noteikumi ir spēkā līdz visu Darbu, Citu darbu un Pakalpojumu garantijas termiņa beigām – 12 (divpadsmit) mēnešus no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Līgums ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
15.3. Sistēmas uzturēšanas Pakalpojumu sniegšanu Izpildītājs uzsāk ar 2019.gada 1.janvāri, pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 
15.4. Pasūtītājs ar rakstisku paziņojumu, kas stājas spēkā paziņošanas dienā, ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām bez jebkādu zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, ja:

15.4.1. Izpildītājs nokavējis Līguma 16.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu vai Pušu parakstītajā Izmaiņu novērtējumā noteikto Citu darbu izpildes termiņu vairāk par 20 (divdesmit) kalendārām dienām;

15.4.2. atsevišķa posma apstiprināšana nerealizētas vai nepilnīgi realizētas funkcionalitātes dēļ (Līguma 3.7.2.apakšpunkts) aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām;

15.4.3. testējot Sistēmas funkcionalitāti, to nav iespējams apstiprināt pēc trīs atkārtotām akcepttestēšanas reizēm;

15.4.4. Izpildītājs nevar nodrošināt iepirkuma dokumentācijā norādītā apakšuzņēmēja vai norādīto darbu izpildē iesaistīto speciālistu kvalifikāciju, kāda norādīta Izpildītāja piedāvājumā;

15.4.5. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

15.4.6. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

15.4.7. Izpildītājam aprēķinātie līgumsodi sasnieguši 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas (ieskaitot PVN);

15.4.8. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;

15.4.9. ir pasludināts izpildītāja maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai uzsākts izpildītāja likvidācijas process.
15.4.10. Līguma turpmāku izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.

15.5. Izbeidzot Līgumu 16.4.1. - 16.4.6.apakšpunktā noteiktajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas (ieskaitot PVN).
15.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs nokavējis Līguma 9.2., 9.3. vai 9.4.punktā noteikto maksājuma termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām un nav veicis samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

15.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Līguma 3.pielikumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
15.8. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 3.pielikumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, ja izpildītāja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

15.9. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 3.pielikumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

15.9.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
15.9.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
15.9.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
15.9.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
15.10. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

15.11. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

15.12. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
15.13. Līgumā var tikt veikti grozījumi gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos normatīvajos aktos, kas reglamentē valsts budžeta finansējuma izlietošanu, līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes, Sistēmas funkcionalitāti u.c. normatīvie akti, kas ietekmē Līguma izpildi. Šajos gadījumos Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti.

15.14. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstiski kā Līguma pielikumi un tos parakstījušas abas Puses. 

16. Pušu atbildīgās personas
16.1. Līguma izpildei katra no Pusēm nosaka atbildīgo personu, kura ir pilnvarota akceptēt nodevumu pieņemšanu, parakstīt nodevumu nodošanas-pieņemšanas aktus, uzraudzīt Līguma izpildi un informēt par Līguma izpildi gan savu, gan otru Pusi. Atbildīgajām personām nav tiesību parakstīt izmaiņas Līgumā un tā pielikumos. Atbildīgās personas nomaiņas gadījumā katrai Pusei par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, rakstiski jāinformē otru Pusi.

16.2. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

16.2.1. no Pasūtītāja puses:

Vārds, uzvārds:



Amats: 

 


Adrese:
Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050

Tālrunis:
 



E-pasts:



16.2.2. no Izpildītāja puses:

Vārds, uzvārds: 


Amats: 




Adrese:




Tālrunis:




E-pasts:




17. Citi noteikumi
17.1. Visi no Līguma izrietošie strīdi tiek izšķirti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
17.2. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tām un viņu pārstāvjiem ir visas tiesības un pilnvaras parakstīt Līgumu.

17.3. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas, parakstot Līgumu, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

17.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

17.5. Darbu izpilde un Pakalpojumu sniegšana tiek veikt, ievērojot tehniskās specifikācijas un tehniskā un finanšu piedāvājumu un Līguma noteikumus. Pretrunu gadījumā par Darbu un Pakalpojumu apjomu, pieņemšanu un atbilstību minēto dokumentu starpā Puses nosaka šādu hierarhiju: Līguma pamatteksta noteikumi, tehniskā specifikācija, Izpildītāja tehniskais piedāvājums.

17.6. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties paziņot otrai Pusei par izmaiņām Līgumā norādītajos adrešu, sakaru līdzekļu un kredītiestāžu rekvizītos un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Ja kāda no Pusēm nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas šī pienākuma neizpildīšanas dēļ nodarīti otrai Pusei.

17.7. Pušu  reorganizācijas  gadījumā  visas Līgumā noteiktās  tiesības un saistības  pāriet Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai.

17.8. Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līguma 20.punktā norādītajām Pušu adresēm. Visos paziņojumos (sarakstē, apmaksas dokumentos u.c. dokumentos) Pusēm jānorāda Līguma numurs – „Nr.LRP 2018/17”. Visi paziņojumi un uzaicinājumi, kas nosūtīti ar ierakstītām vēstulēm uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm, uzskatāmi par iesniegtiem uz pasta zīmoga norādītajā datumā un saņemtiem (paziņotiem) septītajā dienā no to nodošanas pastā, ja tas ir nosūtīts uz Līgumā norādītajām adresēm.

17.9. Līguma grozījumi un pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

17.10. Līgums uzrakstīts uz ____ numurētām lapām un parakstīts divos identiskos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, un no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

18. Līguma pielikumi
18.1. Līgumam tā spēkā stāšanās dienā tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums - Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums uz ____ lapām;

2.pielikums - Finanšu piedāvājums uz ___ lapām;

3.pielikums - Izpildītāja speciālistu saraksts uz vienas lapas;

4.pielikums - Izmaiņu pieprasījuma veidlapa uz vienas lapas;

5.pielikums - Izmaiņu novērtējuma veidlapa uz vienas lapas;
6.pielikums - Paraksts par informācijas neizpaušanu un fizisko personu datu apstrādi (paraugi) uz divām lapām;

7.pielikums - Sistēmas izstrādes plāns un dokumentācijas iesniegšanas plāns (tiks pievienots Līguma 2.1.punktā noteiktajā kārtībā).

19. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:

Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests 

NM reģistrācijas Nr.90000022859

Adrese: Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050

Tālrunis: 67044430, fakss: 67324797

E-pasts: KD@kd.gov.lv
Konts: LV02TREL2320584014000

Valsts kase TRELLV 22

Priekšniece
2018.gada ___. __________
	Izpildītājs:


Iepirkuma līguma 
Nr. LRP 2018/17

     ​​3.pielikums

IZPILDĪTĀJA SPECIĀLISTU SARAKSTS

Rīgā                                                                                               2018.gada ___. ____________

	1.
	Loma
	

	
	Vārds, uzvārds
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasts:
	

	2.
	Loma
	

	
	Vārds, uzvārds 
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasts:
	

	3.
	Loma
	

	
	Vārds, uzvārds 
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasts:
	

	4.
	Loma
	

	
	Vārds, uzvārds 
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasts:
	

	5.
	Loma
	

	
	Vārds, uzvārds 
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasts:
	

	6.
	Loma
	

	
	Vārds, uzvārds 
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasts:
	


	Pasūtītājs:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

novēršanas dienests 

Priekšniece
2018.gada ____. ______________
	Izpildītājs:




Iepirkuma līguma 
Nr.LRP 2018/17

4.pielikums

Izmaiņu pieprasījums





IP_______ (identifikators)
________________________________________________________(izmaiņu nosaukums)__

Izmaiņu īss apraksts:


Izmaiņu ierosinātājs:


Izmaiņu ierosinājuma datums:


Darba uzdevums (detalizēts veicamo izmaiņu apraksts un specifikācijas, nodevumu saraksts, pieņemšanas kritēriji un cita būtiska informācija):


Vēlamais izmaiņu realizācijas termiņš: (dd.mm.gggg.)

Termiņš, līdz kuram izmaiņu pieprasījums ir spēkā:
(dd.mm.gggg.)

Pasūtītāja pārstāvis:




Izpildītāja pārstāvis:

Amats: _____________________


Amats:_____________________

___________________ (personiskais paraksts)
 ________________ (personiskais paraksts)
___________________ (datums)                                _________________ (datums)

	Pasūtītājs:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

novēršanas dienests 

Priekšniece
2018.gada ____. ______________
	Izpildītājs:




Iepirkuma līguma 
Nr. LRP 2018/17

5.pielikums

Izmaiņu novērtējums Izmaiņu pieprasījumam IP___________
Veicamo izmaiņu apraksts:

Veicamo izmaiņu novērtējums:
Darbu uzskaitījums
:
Darbietilpība:
                          Cena/stunda  EUR bez PVN


Summa EUR bez PVN



KOPĀ:




Stundas likme ir noteikta saskaņā ar Līguma 2.pielikuma 2.punktā norādīto vienas cilvēkstundas cenu.

Norādītajā darbietilpībā ietilpst ________________________________.

Izpildītāja piedāvātais darbu izpildes termiņš (datums līdz): (dd.mm.gggg.)
Izmaiņu novērtējumu sagatavoja (personiskais paraksts, datums):
Izpildītāja piedāvāto termiņu un darba apjomu apstiprinu:

Pasūtītājs:







(paraksts)






      (datums)                                                                                                 

	Pasūtītājs:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

novēršanas dienests 

Priekšniece
2018.gada ____. ______________
	Izpildītājs:
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6.pielikums
IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMS

par konfidencialitāti

_________________ (turpmāk - Izpildītājs) apņemas ievērot saskaņā ar 2018.gada __.________ Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta un _________ noslēgtā iepirkuma līguma Nr. LRP 2018/17 (turpmāk – Līgums) ____.punktu noteiktos konfidencialitātes nosacījumus datu izmantošanai un ar vislielāko rūpību attiekties pret Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (turpmāk – Pasūtītājs) sniegto informāciju un datu aizsardzību. Apliecinu, ka Līguma ietvaros saņemtie materiāli un informācija netiks izpausti un nodoti trešajām personām.

Augstākminētās informācijas un datu izpaušana vai nodošana atļauta Izpildītāja speciālistiem un savstarpēji, lai nodrošinātu Līguma izpildi. Izpildītāja amatpersonām, speciālistiem, konsultantiem un citām Izpildītāja Līguma izpildē piesaistītajām personām darba attiecību vai citu līgumā noteikto attiecību laikā un pēc to pārtraukšanas ir aizliegts izpaust no Pasūtītāja iegūto konfidenciālo informāciju, tai skaitā saviem ģimenes locekļiem. 

Apliecinu, ka man ir zināms, ka par konfidenciālas informācijas izpaušanu paredzēta kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 200.panta par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu, komercnoslēpumu saturošu ziņu neatļautu iegūšanu un izpaušanu un finanšu tirgus iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu. 
	________________________________

(Vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums)

	___________________

(Personiskais paraksts)
	______________________ 

(Paraksta atšifrējums)


________________________

           (vieta, datums)

APLIECINĀJUMS

par konfidencialitāti un par fizisko personu datu apstrādi

Es,_______________________________________________________________________

( vārds, uzvārds, personas kods)

__________________________________________________________________________  

(amats, darba devēja nosaukums)

saskaņā ar 2018.gada __.__________ Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta un ___________________ noslēgtā iepirkuma līguma Nr. LRP 2018/17 (turpmāk – Līgums) _____.punktu apņemos ievērot konfidencialitātes nosacījumus datu izmantošanai un ar vislielāko rūpību attiekties pret Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta sniegto informāciju un datu aizsardzību. Līguma ietvaros saņemtie materiāli un informācija netiks izpausti un nodoti trešajām personām, tai skaitā maniem ģimenes locekļiem.

Apliecinu, ka man ir zināms, ka par konfidenciālas informācijas izpaušanu paredzēta kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 200.panta par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu, komercnoslēpumu saturošu ziņu neatļautu iegūšanu un izpaušanu un finanšu tirgus iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu. 
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 27.pantu apņemos:
· saglabāt un nelikumīgi neizpaust fiziskas personas datus, kuru apstrādi veicu saskaņā ar darba pienākumiem, darba devēja noteiktā apjomā, atbilstoši paredzētajiem mērķiem un norādījumiem;
· apņemos fiziskas personas datu apstrādi (datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu, dzēšanu, u.tml.) veikt tikai, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
· man ir zināms, ka mans pienākums ir nelikumīgi neizpaust fiziskas personas datus arī pēc manu darba tiesisko attiecību vai citu līgumā noteikto attiecību izbeigšanās, darba pienākumu vai amata nomaiņas.
______________________                       ________________________________

        (vieta, datums)                                              (personiskais paraksts)

	Pasūtītājs:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas

novēršanas dienests 

Priekšniece
2018.gada ____. _______________
	Izpildītājs:
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